Stock Prediction System

Long-Term Optimization Master Plan

3 – 12 個月落地式系統優化 Roadmap

撰寫角色：資深系統架構師 / 量化研究主管 / AI Agent Orchestration 顧問 / 台股資料工程顧問

Version 1.0   ·   2026-05-04

Owner: Kelvin Huang

## Disclaimer / Hard Rules

本計劃為系統優化技術藍圖，不構成投資建議，亦不保證任何獲利。系統的所有調整僅在 backtest / shadow / KPI gate 通過後才會進入 full execution。

- 不保證獲利、不聲稱可準確預測股價。

- 不跳過風控；所有 threshold / sizing / promotion 調整必須先通過 backtest + shadow + KPI gate。

- 不使用假資料；資料不足時明確標註 dataCoverage = insufficient / limited。

- 不把 in-sample 成績當作有效；以 walk-forward / out-of-sample 為唯一驗證標準。

- LLM 不得自動修改交易 threshold；threshold 變更為 Requires-Approval 等級。

- Planner / CTO local-only；Worker 為唯一外部 execution path，且必須 audit-guard。

## Table of Contents

（請於 Word 中按 F9 更新此目錄）

# 1. Executive Summary

本計劃針對目前 Stock Prediction System 提出一份 3 – 12 個月、可落地的長期優化路線圖。系統目前已具備完整的 ingest → snapshot → proposal → simulated trade → review → learning → optimization 閉環，並導入 Planner / Worker / CTO 三層 orchestration 與 LLM usage audit / guard。短期 stabilization 已完成，接下來的核心目標是讓系統「能持續、可驗證、可被信任地變好」。

本計劃以四大主軸推進：

- 程式系統架構優化：以分層為核心，將 ingestion / quality / feature / strategy / risk / simulation / learning / scheduler / observability 解耦，並固定 schema 與 contract。

- 預測台股成功率優化：以資料擴張、特徵工程、ML baseline、walk-forward 驗證為主軸，提升「可被驗證的預測品質」，而非追求單點高勝率。

- 自我學習 / 模擬 / 回測優化：強化 simulation realism（slippage、gap、intraday、liquidity）、區分 full / shadow / pending learning、並將 setup / regime / symbol 維度的 KPI 標準化。

- 排程自我學習：以 Intraday / Daily / Nightly / Weekly / Monthly 五層排程為骨幹，整合架構健康、預測、模擬、學習、優化挖掘與 LLM 預算控制。

本計劃的成功標準不是「股價漲了多少」，而是：(1) 系統健康度可被觀測；(2) 預測品質的提升可被 walk-forward 驗證；(3) 自我學習對 KPI 的影響可被歸因；(4) 排程器在不需要人介入的情況下安全地運作數週並產出可信報告。

# 2. Current State Assessment

## 2.1 系統已具備能力

- 資料層：台股資料同步、DailyMarketSnapshot、DailyCandidateSnapshot、Q1 FinancialReport ingest。

- 決策層：StrategyProposal、triggerScore、SimulatedTrade（pending / shadow / open / closed）。

- 學習層：TradeReviewReport、StrategyLearningInsight、OptimizationInsightRecord。

- 排程層：Autonomous scheduler、Planner / Worker / CTO orchestration、single_active_task guard。

- 治理層：LLM usage audit / guard、Copilot-Daemon usage visibility、KPI report / follow-up。

- 近期修正：dataCoverage 從 insufficient 恢復至 limited、trading pipeline 從 rejected-only 恢復為 pending / shadow / open、monitor lifecycle 可更新 pnl / mfe / mae、time-exit neutral learning 已修正、freshness 影響 dataCoverage。

## 2.2 已知差距 (Gap Analysis)

| 維度 | 現況 | 差距 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料完整度 | Q1 財報只到 limited | TWSE API 欄位有限、缺 ROE/ROA/cash flow | fundamental feature 缺、無法做品質篩 |
| Learning Signal | 近期才恢復 lifecycle | stop / target / time-exit 樣本仍少 | insight 統計噪音大、信心區間寬 |
| 預測品質 | 僅 rule-based triggerScore | 缺 ML baseline、缺 walk-forward 驗證 | 無法量化「系統是否真的變好」 |
| Simulation 真實性 | close-based exit、無 slippage | 缺 intraday / gap / fill-prob 模型 | shadow → full 推升風險被低估 |
| 排程自我學習 | scheduler 已存在 | 缺分層 (intraday/daily/nightly/weekly/monthly) | 高風險與低風險任務混在一起 |
| 可觀測性 | JobRunLog 已有 | 缺 health / pipeline / KPI dashboard | 人類無法快速判斷系統好壞 |
| Copilot 歸因 | 已有 visibility | taskId attribution 仍不夠細 | 預算控制與責任追蹤不精準 |
| 架構耦合 | 單體 service 多 | UI / scripts 仍含 domain logic | 改動風險高、測試覆蓋低 |

## 2.3 風險登記 (Risk Register, 摘要)

- 資料偏誤風險：Q1 財報缺欄位導致 fundamental feature biased。

- Overfitting 風險：台股單一市場、樣本有限，ML 容易過擬合。

- Simulation-to-Live Gap：close-based simulation 高估勝率。

- Self-Optimization 飄移：threshold 自動調整可能導致策略漂移。

- LLM 預算 / 隱私風險：Copilot 與 Worker 外呼若無 audit 將難追蹤。

- 排程互相干擾風險：long-running job 卡住 single_active_task。

# 3. Target Architecture

目標架構以「分層 + 契約 + 可觀測」為原則。每一層只能透過明確 contract 與 schema 與相鄰層溝通，scheduler 是唯一觸發者，UI / script 為消費者，不再內含 domain logic。

## 3.1 分層 (Layered Reference Architecture)

| Layer | Responsibility | Output Contract |
| --- | --- | --- |
| L1 Data Ingestion | TWSE/TPEx OHLCV、月營收、季報、新聞、籌碼 | raw_* tables + ingest_run_log |
| L2 Data Quality | freshness / completeness / outlier 偵測 | data_quality_report + dataCoverage flag |
| L3 Feature Engineering | technical / fundamental / event / regime feature | feature_store (versioned) |
| L4 Strategy & Scoring | rule-based + ML score、ensemble、regime-aware | StrategyProposal w/ scoreBreakdown |
| L5 Risk & Sizing | Kelly fraction、liquidity guard、sector cap | sized_proposal |
| L6 Simulation Engine | fill model、slippage、gap、intraday exit | SimulatedTrade lifecycle events |
| L7 Review & Learning | trade review、insight、calibration | TradeReviewReport + LearningInsight |
| L8 Self-Optimization | task miner、threshold proposal、gate | OptimizationInsightRecord + tasks |
| L9 Scheduler | intraday / daily / nightly / weekly / monthly | JobRunLog + heartbeat |
| L10 LLM Audit / Guard | budget / hard-off / safe-run / attribution | llm_usage_audit |
| L11 UI / Observability | dashboards、daily ops、anomaly alert | read-only views |

## 3.2 設計原則

- Single source of truth：每個 domain 概念只有一個權威 schema。

- Append-only learning：insight / proposal / trade 不被覆寫，只追加版本。

- Idempotent jobs：同 inputHash 重跑不影響狀態。

- Explicit contracts：跨層僅透過 typed DTO；JSON metadata 僅作為 forward-compat 容器。

- Observability first：任何新模組必須同時提供 health metric。

- Default deny for LLM：任何外呼必須宣告 taskId、budget、reason。

# 4. PART 1 — 程式系統架構優化計畫

## 4.1 Architecture Layering (per-layer 優化建議)

### Data Ingestion Layer

- 拆分 source-specific adapter：TWSE / TPEx / FUGLE / News / 法人籌碼 各自一個 adapter，共用 IngestRunner 介面。

- 每個 adapter 必須回傳 (rows, source_meta, retrieved_at)，並寫入 raw_<source> 表 + ingest_run_log。

- 資料層只負責「拉 + 落地」，不做欄位映射；映射移到 Data Quality Layer。

- 錯誤分類：transient（重試）、schema-drift（停 ingest 並開 task）、permanent（黑名單）。

### Data Quality Layer

- freshness check：依資料種類定義 SLA（quote 1 day、財報 90 day、新聞 6h）。

- completeness check：必填欄位、欄位型別、值域、跨表 referential 檢查。

- outlier check：z-score、winsorize、cross-source diff。

- 輸出 data_quality_report 並反映到 dataCoverage = full / limited / insufficient。

- 新增 quality_event 表：每一次 fail 留痕，做為 self-optimization 任務輸入。

### Feature Engineering Layer

- 建立 feature_store：(symbol, asof_date, feature_name, value, version, source)。

- feature 必須 point-in-time correct，禁止 look-ahead。

- 每個 feature 寫一個 builder function + unit test + golden sample。

- 提供 feature lineage：哪個 feature 來自哪個 raw + 哪個 transform 版本。

### Strategy / Trigger Scoring Layer

- 目前 triggerScore 為單一加權；改為 score_components: { momentum, breakout, fundamental, event, regime }。

- 新增 model_score 欄位：未來接 ML baseline；ensemble = w1·rule + w2·ml。

- 每個 setup（如 +5 / -5 / time）必須有獨立 setup_id，並被 learning 層追蹤。

- 輸出 StrategyProposal 時固定欄位：scoreBreakdown、setup_id、regime_tag、dataCoverage。

### Risk / Position Sizing Layer

- 獨立成 service：input = sized request，output = position 或 reject reason。

- 整合 Kelly fraction、ATR-based stop、流動性上限、產業集中度。

- rejection reason 必須結構化（liquidity / volatility / coverage / sector / kelly_negative）。

### SimulationExecutionEngine

- 從 strategy layer 解耦：input = sized_proposal，output = SimulatedTrade events。

- Fill model 抽象：market / limit / stop，並支援 partial fill。

- Lifecycle 由事件驅動：opened / partially_filled / monitored / stop_hit / target_hit / time_exit / closed。

- 每個事件留 event_log，方便事後重建。

### TradeReviewReport / Learning Layer

- 每筆 closed trade 必須有 review；review 區分 contributing factor 與 noise。

- review schema 固定：win/loss、attribution、anomaly、coverage_used、setup_id。

- Learning 層讀 review，產出 setup-level insight，不直接改 production threshold。

### OptimizationInsightRecord / Self-Optimization Layer

- Insight → Proposal → Gate → Apply 四步驟，無 gate 不 apply。

- Gate 包含 backtest pass、shadow pass、KPI delta significance、CTO review（高風險）。

- Apply 後寫入 change_log，可一鍵 rollback。

### Scheduler / Job Orchestration Layer

- 分層 intraday / daily / nightly / weekly / monthly（PART 4 詳述）。

- single_active_task 改為 per-lane（不同 lane 可平行；同 lane 互斥）。

- 每個 job 需宣告 idempotency key、timeout、retry policy、lane。

### LLM Usage Audit / Guard Layer

- 所有外呼包一層 audited_call(provider, taskId, budget, reason)。

- hard-off / safe-run 模式：safe-run 只允許 read-only LLM；hard-off 全停。

- Copilot-Daemon 必須申報 taskId 與用途；無 taskId 視為 anomaly。

### UI / Observability Layer

- UI 與 script 不可呼叫 domain mutation，只能呼叫 read-only view 或 trigger job。

- 新增 dashboards：health、pipeline、learning、freshness、LLM usage。

- Daily Ops 報告由 nightly 產出，不由 UI on-demand 計算。

## 4.2 Domain Model 強化

### StrategyProposal

- 新增：setup_id、scoreBreakdown JSON、modelScore、ruleScore、ensembleScore、regimeTag、dataCoverage、coverageReason。

- Normalize：rejection_reason 從自由字串 → enum 表 (rejection_reason_id)。

- 保留 JSON：scoreBreakdown（schema 演化頻繁，先放 JSON）。

### SimulatedTrade

- 新增：fill_model、slippage_bps、gap_at_open_pct、intraday_high、intraday_low、time_exit_reason、coverageAtEntry。

- 拆出 SimulatedTradeEvent 表：opened / fill / monitor / exit。

- 保留 JSON：raw_quote_snapshot（debug 用）。

### TradeReviewReport

- 新增：attribution[]（factor、weight）、anomaly_flags[]、setup_id、regime_at_entry、regime_at_exit。

- 把 review_text 拆成 review_summary + review_findings JSON。

### StrategyLearningInsight

- Normalize：setup_id、metric_name、metric_value、sample_size、confidence_interval、regime、period。

- 保留 JSON：raw_observations（採樣明細）。

### OptimizationInsightRecord

- 新增：insight_id、proposal_id、gate_status、gate_evidence JSON、applied_at、rollback_of。

- 明確區分 read-only insight 與 actionable proposal。

### DailyMarketSnapshot / DailyCandidateSnapshot

- Snapshot 必須包含 regime_tag、market_breadth、sector_strength。

- Candidate snapshot 加 setup_id、scoreBreakdown，跟 proposal 對齊。

### FinancialReport

- 從 TWSE 欄位有限拓展為多 source（TWSE + 公開資訊觀測站 + 第三方）。

- Schema：period (Q/Y)、revenue、cogs、gross_profit、op_income、net_income、eps、equity、assets、liabilities、operating_cf、free_cf（缺值允許）。

- 保留 JSON：raw_payload（保留每個 source 的原始回傳）。

### NewsEvent / JobRunLog / LLM usage

- NewsEvent：新增 event_type（earnings / revenue / policy / sector）、symbols[]、sentiment、source。

- JobRunLog：新增 lane、idempotency_key、retries、parent_job_id、heartbeat_at。

- LLM usage：標準化 (provider, model, taskId, prompt_tokens, completion_tokens, cost_usd, reason, mode)。

## 4.3 Reliability

- Stale Job Cleanup：scheduler 每 5 分鐘掃一次，running 但 heartbeat 超過 timeout × 2 → 標 stale。

- Idempotency Policy：同 (job_name, idempotency_key, business_date) 在 24h 內視為重跑。

- single_active_task 改良：per-lane 鎖；intraday lane 與 nightly lane 可同時跑。

- Retry / Replan：transient 錯誤 exp-backoff 最多 3 次；schema-drift / permanent 直接開 self-optimization task。

- Heartbeat health check：scheduler 每 60 秒寫一次 heartbeat；超過 5 分鐘無 heartbeat 觸發 alert。

- Quote / financial / event freshness guard：在 proposal 階段檢查；不 fresh 直接降級 dataCoverage。

- Holiday-aware trading calendar guard：以 TWSE 行事曆為準；非交易日不開 full trade。

- Runtime Smoke Test：開機後跑 3 個 read-only smoke test（資料庫 ping、最近一筆 quote、最近一筆 proposal）。

## 4.4 Observability

- System Health Dashboard：DB latency、scheduler heartbeat、stale job 數、lane backlog。

- Planner / Worker / CTO Usage Dashboard：每日 / 每週使用量、taskId 分佈、平均 token、失敗率。

- Copilot-Daemon Usage Warning：超過 daily cap 的 80% 黃色、95% 紅色、100% 自動 hard-off。

- Trading Pipeline Dashboard：candidate → proposal → sized → simulated → closed 各階段轉化率。

- Learning KPI Dashboard：win rate / target hit / stop hit / time-exit positive，依 setup / regime 切。

- Data Freshness Dashboard：每 source × 每 SLA 的 freshness gauge。

- Daily Ops Report：nightly 自動寄出，含 KPI、freshness、stale jobs、LLM usage、anomalies。

- Anomaly Alert：threshold-based + 簡易 z-score；alert 必含 taskId 與 runbook 連結。

# 5. PART 2 — 預測台灣股票市場成功率優化計畫

目標：提升「可驗證的預測品質」。Predictability ≠ Profitability；本計劃只追求可被 walk-forward / out-of-sample 驗證的預測能力提升。

## 5.1 Data Expansion

| Tier | 資料源 | 用途 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| Must-have | TWSE/TPEx 歷史 OHLCV (10y+) | 技術特徵、回測樣本 | 目前樣本不足，先解決樣本量 |
| Must-have | 月營收公告 | fundamental momentum | 台股月營收為高頻 fundamental signal |
| Must-have | 季報 / 年報 | EPS、利潤率、ROE | 預測中長期 setup 必備 |
| Must-have | 法人買賣超 (3 大法人) | 籌碼面 | 短線 setup 重要 alpha 來源 |
| Should-have | 融資融券 | 散戶情緒、軋空風險 | 對放空策略尤其重要 |
| Should-have | 主力 / 大戶持股 | 中長期籌碼 | 進階 setup |
| Should-have | 產業分類 / ETF 成分 | sector neutralization | 避免假分散 |
| Should-have | 新聞 / 法說會 / 除權息 | 事件特徵 | event-driven setup |
| Should-have | 市場寬度 | regime feature | 辨識 risk-on / risk-off |
| Nice-to-have | 台指期、匯率、利率、美股科技股 | 宏觀 / 跨市場 | 用於 regime model |
| Nice-to-have | Sector rotation 指標 | 策略選擇 | 輔助 setup 選擇 |
| Nice-to-have | 替代資料 (Google Trends 等) | 情緒 | 尚需驗證 alpha |

## 5.2 Feature Engineering

### Technical Features

- Momentum：1d/5d/20d/60d return、relative strength vs 加權指數 / 同產業。

- Trend strength：ADX、MA slope、Donchian breakout strength。

- Volatility：rolling std、ATR、IV proxy（若可得）。

- Volume anomaly：vol z-score、turnover spike、abnormal vol-on-up days。

- Breakout / mean reversion：N-day high break、Bollinger position、distance to MA。

- Drawdown / liquidity：rolling max DD、bid-ask spread proxy、turnover ratio。

### Fundamental Features

- EPS、revenue YoY、QoQ growth；net / operating income。

- Gross / operating margin、ROE、ROA、leverage、current ratio。

- Interest coverage、free cash flow（若資料 available）。

- Quality score：以多 fundamental 指標 z-score 合成。

### Event Features

- Earnings / revenue release proximity（前後 N 日 dummy）。

- News sentiment（per-symbol、per-sector、aggregate）。

- Sector / policy / global macro event 標記。

### Regime Features

- Bull / bear / defensive：以指數 trend + breadth 判定。

- High / low volatility：VIX-like proxy（台指選擇權 IV 或 realized vol）。

- Liquidity contraction：總成交額 z-score。

- Risk-on / risk-off：跨資產動能。

- Sector rotation：產業 RS 變化率。

## 5.3 Model / Scoring Strategy

- Baseline：保留現有 rule-based triggerScore + logistic regression（可解釋）。

- 升級：gradient boosting / LightGBM（tabular 表現好、訓練快）。

- 進階：regime-specific model（每個 regime 一個 model）+ meta-model 選 setup。

- ensemble：ensembleScore = w_rule × ruleScore + w_ml × mlScore，weight 由 walk-forward 決定。

- 避免 overfitting：strict time-based split、early stopping、feature 上限、permutation importance、SHAP 檢視 leakage。

- 資料量不足對策：以 setup 為單位訓練（不是每檔股票）、bootstrap、半監督、跨產業 pooling。

- Full / Pending / Shadow：分開訓練；shadow 為 hold-out，full 為 deployed model。

- ML 與 triggerScore 結合：先以 ensemble 並行；ML 連續 3 個月 walk-forward 顯著優於 rule 才提權。

## 5.4 Prediction Targets

| Target | 定義 | 適合階段 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1d return | T+1 收盤 / T 收盤 - 1 | baseline | noise 高，作為 sanity check |
| 5d return | T+5 / T - 1 | 現階段主力 | 對應目前 setup window |
| 10d return | T+10 / T - 1 | 中期 | 需更多樣本 |
| Hit target +4.5% | T+N 是否觸及 +4.5% | 現階段主力 | 對齊現有 setup |
| Hit stop -3.8% | T+N 是否觸及 -3.8% | 風險預測 | 用於 stop optimization |
| Time-exit positive | N 日後是否為正 | neutral 學習 | 已修正 |
| MFE > threshold | 最大有利移動 | 品質指標 | 搭配 sizing |
| MAE < threshold | 最大不利移動 | 風險指標 | 搭配 stop |
| Risk-adj exp return | (target_prob × +4.5%) - (stop_prob × 3.8%) | 未來主指標 | 計算 EV per trade |

現階段建議：以 hit-target / hit-stop / time-exit 三元分類為主，配合 5d return regression 作 calibration。

## 5.5 Validation Framework

- Time-based split：永遠以 T 之前為 train、T 之後為 test，禁止 random split。

- Walk-forward：每月 retrain；每月評估前一個月 out-of-sample。

- Permutation test：打亂 label，觀察 metric 是否退化至隨機水準。

- Baseline comparison：必須對比 (1) random、(2) 0050 持有、(3) 加權指數、(4) 現有 rule baseline。

- Transaction cost / slippage：每筆 5–15 bps，敏感度分析 25 bps。

- Liquidity filter：日均成交額 < 門檻直接排除回測。

- Capacity limit：每日每檔不超過該檔 ADV 的 1%。

- Sector neutral validation：去除產業 beta 後仍有 alpha。

- Drawdown control：max DD、Calmar、ulcer index。

- False discovery control：多重比較 Bonferroni / BH 校正。

## 5.6 Success Metrics

- Win rate、avg / median return、Sharpe、Sortino、max DD。

- MFE/MAE ratio、target hit rate、stop hit rate、time-exit positive rate。

- Precision@TopK（K=5/10/20，每日 ranking 的命中率）。

- Calibration curve、Brier score（probabilistic 預測的可信度）。

- Expected value per trade（含成本後）。

- Coverage by setup type、stability across regimes（regime-conditional Sharpe）。

# 6. PART 3 — 自我學習 / 模擬股價 / 回測優化計畫

## 6.1 Simulation Engine Optimization

- Entry price：以 T+1 開盤 + slippage_bps 為主，可選 T+1 VWAP。

- Exit price：拆 close-based 與 intraday-based 兩種模式並存；shadow 用 intraday-based、full 兩者皆 record。

- Gap risk：T+1 開盤 vs T 收盤 gap 超過 N% 觸發 gap_event 並標記。

- Intraday high/low simulation：以日內高低價判斷 stop / target 是否觸及。

- Slippage：以 turnover 與 spread proxy 估計，最小 3 bps。

- Transaction cost：手續費 + 證交稅，標準化為 fee_bps。

- Volume-based fill probability：order_size / ADV 超過 1% 開始降 fill rate。

- Position sizing realism：Kelly fraction × cap × liquidity guard。

- Partial fill：fill_rate < 1 時記錄、後續按 fill 後 size 計 PnL。

- Stop logic：close-based vs intraday-based 雙軌記錄；報告同時呈現兩者結果。

- ETF / 個股 不同規則：ETF 有日內漲跌限制 / 折溢價考量，需獨立 fill model。

- Liquidity guard：fail liquidity 直接拒絕進入 simulation，理由結構化記錄。

## 6.2 Backtesting Framework

- Single-strategy backtest：對單一 setup 做 walk-forward。

- Multi-strategy backtest：多 setup 同時跑、考慮資金分配與 sector cap。

- Regime-specific backtest：每個 regime 分別評估，避免一個 regime 拖累整體。

- Walk-forward backtest：12-month window roll、retrain frequency = 1 month。

- Paper vs Historical 對比：以最近 N 個月 paper（shadow）成績與 historical backtest 對齊；差距 > 30% 觸發 drift alert。

- Shadow vs Full 對比：相同 proposal 在 shadow 與 full 的 PnL diff 應在誤差範圍。

- Benchmark：必對比 0050、加權指數、等權重持有；列示 alpha / beta / IR。

## 6.3 Learning Signal Quality

- +5 / -5 / time triggerType：必須在 review 階段填入；time-exit neutral 已修正，繼續監控。

- Stop / target signal：必區分 close-based 與 intraday-based 觸發。

- MFE improvement signal：以 setup 為單位追蹤 MFE 的中位數；上升表示 setup 真的進步。

- Setup success / failure pattern：找出共同 feature；用 SHAP / mutual information。

- Data-quality-contaminated trades：dataCoverage = insufficient 的 trade 預設排除學習。

- Low coverage trades：dataCoverage = limited 的 trade 進入 learning 但 weight 降為 0.3。

- Shadow trade：獨立統計 shadow_kpi；shadow promote → full 必須通過 shadow gate。

- Full / pending / shadow 分開 learning：避免相互污染、避免 leak future signal。

## 6.4 Self-Learning Policy

| 情境 | 動作 | Gate |
| --- | --- | --- |
| sample_size 不足 (n < 30) | 只產 insight，不調 threshold | — |
| walk-forward KPI 顯著改善 | 提案 threshold 調整 | backtest + shadow + CTO review |
| 最近 4 週 KPI 退化 > 10% | 進入 shadow-only mode | auto by scheduler |
| 某 setup 連續 3 個月負 EV | 暫停該 setup | auto, notify |
| dataCoverage 大規模降為 insufficient | gate 不允許 recovery | 等資料修復 |
| threshold 調整 > 20% | 需要 CTO review | manual approval |
| 新增資料源 | gate 包含 data quality + backtest | manual approval |

## 6.5 Simulation KPI

- Before/After insight KPI：每次 self-optimization 必有 before / after 對比表。

- Strategy-level KPI：每個 strategy 的 win rate、Sharpe、calmar。

- Setup-level KPI：每個 setup_id 的 EV、target hit、stop hit、time-exit positive。

- Symbol-level KPI：高貢獻 / 高拖累 symbol top-N。

- Regime-level KPI：bull / bear / vol-high / vol-low。

- Shadow-to-Full Promotion KPI：shadow 連續 N 週優於門檻才能 promote。

- False-positive / false-negative KPI：以 hit-target / hit-stop ground truth 計算。

# 7. PART 4 — 排程自我學習優化計畫

排程系統是把架構、預測、模擬、學習這四件事「黏起來」的關鍵。本部分整合前面三大主軸，設計分層 scheduler、guardrail、task miner、approval boundary 與 LLM usage control。

## 7.1 Scheduler Layers

### Intraday Jobs (high-frequency, short timeout)

- Quote sync（每 N 分鐘）

- Open trades monitor（每 5 分鐘）

- Lifecycle close（盤中 stop / target 觸發）

- LLM usage guard（每 15 分鐘檢查 budget）

- Health check（heartbeat / DB ping）

### Daily Jobs (T+0 close 後)

- Market snapshot（regime tag、breadth）

- Candidate screening（feature_store + setup rule）

- Proposal generation（rule + ml ensemble）

- Execution simulation（pending → shadow → simulated）

- TradeReviewReport generation（針對 closed trade）

- KPI report（daily KPI delta）

- Daily Ops report（health + KPI + anomalies）

### Nightly Jobs (off-peak)

- Learning insight build（rolling 30 / 90 / 180 day）

- Optimization miner（task discovery）

- Code health scan（lint / dead-code / coverage）

- Stale job cleanup

- Report consolidation（壓縮成 daily / weekly digest）

### Weekly Jobs

- Backtest（walk-forward 增量）

- Model evaluation（calibration、Brier、precision@K）

- Feature importance（SHAP / permutation）

- Regime analysis

- Strategy retirement / promotion review

- Architecture audit（contract drift、schema drift）

### Monthly Jobs

- Long-term KPI review（rolling 6m / 12m）

- Data source evaluation（coverage、freshness、cost）

- Financial report refresh（季報、年報）

- Model recalibration（threshold、weight）

- Roadmap review

## 7.2 Guardrails

- 不得在資料不足時開 full trade。

- 不得因短期樣本（n < 30）調整 threshold。

- 不得重複產生相同 task（idempotency_key 必設）。

- 不得外呼 LLM 無紀錄；missing taskId = anomaly。

- 不得在 hard-off 模式下執行 external LLM。

- 不得假造資料；缺值就以 NaN + coverage flag 表示。

- 不得用 in-sample 成績當成功；只有 walk-forward / out-of-sample 才算。

- 不得讓 scheduler 自行修改 production threshold；必須走 gate。

## 7.3 Self-Optimization Task Miner

| 類別 | 可挖掘任務 | 預設動作 |
| --- | --- | --- |
| Data | data freshness issue、schema drift | auto-create task + 降 coverage |
| Pipeline | repeated rejection reason、stuck lifecycle | auto-create task |
| Strategy | high stop rate、low target rate、poor setup | insight + gate-based proposal |
| Model | calibration drift、feature importance shift | weekly job + retrain proposal |
| Infra | stale job rows、long-running jobs | auto-cleanup + alert |
| LLM | Copilot anomaly、missing taskId | audit alert |
| UI | observability gap（找不到的指標） | create dashboard task |
| Code | schema mismatch、duplicate metadata、untested module | create refactor task |
| Architecture | large module decomposition、unused script | human-review task |

## 7.4 Human Approval Boundary

### Auto-execute（無需人工）

- Report generation、dashboard update、test generation。

- Data freshness check、stale job cleanup。

- Read-only audit、anomaly detection。

- Shadow trade 開關（在 shadow lane 內）。

### Requires Approval（必須人工）

- Threshold change（任何 setup 的 trigger / sizing / stop / target）。

- Strategy promotion to full（shadow → full）。

- Schema migration（含 add column 之外的所有變更）。

- 新增 external data source（含付費資料）。

- 高風險重構（跨多模組、影響 contract）。

- LLM provider change、外呼模型升級。

- Production trading logic change。

## 7.5 LLM Usage Control

- Planner local-only：不允許外呼。

- CTO local-only by default：除非明確 task 申請外呼。

- Worker external execution only with audit guard：所有外呼必標 taskId + reason + budget。

- Copilot warning threshold：> 80% daily cap → warning；> 95% → red；100% → hard-off。

- Task-level LLM usage cap：每個 task 預設上限（token / cost）。

- Daily budget cap：全系統每日上限；超出觸發 hard-off。

- Hard-off / safe-run mode：safe-run 只允許 read-only LLM。

- Usage card：每日寄送 LLM usage card（taskId × token × cost）。

- Audit trail：完整保留 prompt hash、response hash、token、cost。

- No-task reason：missing taskId 視為 anomaly，自動寫 incident。

- TaskId attribution：每筆 LLM call 必對應一個 taskId；UI 上可下鑽。

# 8. PART 5 — 12-Month Roadmap

| Phase | 時程 | 重點 | Exit Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Stabilization | 0–1m | Freshness、Lifecycle、LLM Guard、Daily Ops、Stale Cleanup | Daily Ops 連續 14 天綠燈 |
| 2. Measurement | 1–2m | KPI Dashboard、Backtest Baseline、Setup Metrics | 可看到每 setup 的 EV / Sharpe |
| 3. Prediction Upgrade | 2–4m | Feature Eng、ML Baseline、Walk-forward、Top-K | ML baseline walk-forward 顯著優於 rule |
| 4. Simulation Realism | 4–6m | Slippage、Cost、Intraday、Liquidity Fill | Sim vs Paper 偏差 < 30% |
| 5. Self-Learning Maturity | 6–9m | Threshold Guard、Promotion / Retire、Regime、Shadow→Full | 至少 1 個 setup 由 shadow 安全提升至 full |
| 6. Institutionalization | 9–12m | Weekly Research、Monthly Review、Data Governance | 排程器無人介入連續 30 天 |

## 8.1 Phase-by-Phase Plan (詳細)

### Phase 1 — Stabilization (0–1m)

- 完善 stale job cleanup + heartbeat health check。

- 完善 freshness guard（quote / financial / event）。

- 完善 LLM usage audit + hard-off / safe-run 切換。

- 上線 Daily Ops report v1。

- 建立 lane-based scheduler，single_active_task 改 per-lane。

### Phase 2 — Measurement (1–2m)

- 建立 feature_store skeleton（先放 technical feature）。

- 建立 KPI dashboard（trading pipeline、learning、freshness、LLM usage）。

- 建立 backtest baseline（rule-only 的 walk-forward）。

- Setup-level / regime-level KPI 標準化。

### Phase 3 — Prediction Upgrade (2–4m)

- Fundamental feature 補齊（含 Q1 缺欄位策略：以多 source 補、缺值以 coverage flag 標）。

- ML baseline（logistic + LightGBM）+ walk-forward。

- Top-K ranking 與 calibration。

- ensembleScore = w_rule × ruleScore + w_ml × mlScore。

- Permutation / leakage check。

### Phase 4 — Simulation Realism (4–6m)

- Slippage / 手續費 / 證交稅 模型。

- Intraday high/low exit 模式（與 close-based 雙軌）。

- Volume-based fill probability + partial fill。

- ETF / 個股不同 fill model。

- Sim vs Paper drift detection。

### Phase 5 — Self-Learning Maturity (6–9m)

- Threshold change gate：backtest + shadow + KPI delta significance + CTO review。

- Promotion / Retirement policy 與 cron。

- Regime-specific learning：每 regime 分開 KPI 與 model weight。

- Shadow → Full promotion playbook。

### Phase 6 — Institutionalization (9–12m)

- Weekly research automation：feature importance、regime、calibration。

- Monthly model review：retrain、threshold recalibration、roadmap update。

- Data source governance：coverage、cost、ROI 評分卡。

- Long-term strategy evaluation：rolling 6m / 12m KPI、retirement candidates。

# 9. Risks and Guardrails

| Risk | 影響 | Guardrail / Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Overfitting | ML 在歷史好、未來爛 | walk-forward + permutation + 限 feature 數 + SHAP |
| Data leakage | 驗證偏高 | point-in-time feature_store + golden test |
| Sim-to-Live gap | shadow 看似好、實盤差 | intraday + slippage + cost；sim/paper drift alert |
| Self-opt drift | 自動調 threshold 漂移 | gate + change_log + rollback |
| LLM 預算超支 | 成本失控 | daily cap + per-task cap + hard-off |
| Stale job 卡死 | scheduler 卡住 | heartbeat + per-lane lock + cleanup cron |
| Schema drift | ingest 失敗 | schema-version + auto-task + freeze ingest |
| Regime change | 策略單區域 over-trained | regime-specific KPI + retire on neg EV |
| 低樣本誤導 | n<30 噪音大 | 禁止 threshold 調整、只產 insight |
| UI 含 domain logic | 不可測 / 易壞 | 把 logic 移到 service、UI 只 read |

# 10. KPI / Success Metrics Framework

## 10.1 系統健康 KPI

- Scheduler heartbeat uptime（目標 ≥ 99%）。

- Stale job 比例（目標 ≤ 1%）。

- Data freshness pass rate（每 source 目標 ≥ 95%）。

- Daily Ops 綠燈率（目標 ≥ 90%）。

## 10.2 預測品質 KPI

- Walk-forward Sharpe / Sortino / Calmar。

- Precision@TopK（K=5/10/20）。

- Calibration error / Brier score。

- Win rate、target hit rate、stop hit rate、time-exit positive rate。

## 10.3 Simulation / Learning KPI

- Sim-to-Paper 偏差。

- Shadow → Full promotion 成功率。

- Insight → Proposal → Apply 通過率與 KPI delta。

- False-positive / false-negative。

## 10.4 治理 KPI

- LLM daily cost 與 budget 占比。

- Missing-taskId 比例（目標 0%）。

- Approval-required 任務 SLA。

- Rollback 次數（越低越好）。

# 11. Implementation Backlog

以下 backlog 為 Phase 1–3 的初版任務集合，每筆都對應到上述 layer / KPI。

| # | 任務 | Layer | Phase | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B-01 | lane-based single_active_task | Scheduler | 1 | Auto |
| B-02 | stale job cleaner cron + heartbeat | Scheduler | 1 | Auto |
| B-03 | freshness guard 統一接口 | Quality | 1 | Auto |
| B-04 | Daily Ops report v1 | Observability | 1 | Auto |
| B-05 | LLM audit hardening + hard-off mode | LLM Guard | 1 | Auto |
| B-06 | feature_store skeleton（technical only） | Feature | 2 | Auto |
| B-07 | KPI dashboard（pipeline / freshness / LLM） | Observability | 2 | Auto |
| B-08 | rule-only walk-forward backtest | Backtest | 2 | Auto |
| B-09 | setup_id 標準化 + StrategyProposal schema 補齊 | Strategy | 2 | Approval |
| B-10 | fundamental feature ingest（多 source 補欄位） | Ingestion | 3 | Approval |
| B-11 | logistic + LightGBM baseline 模型 | Strategy | 3 | Auto |
| B-12 | ensembleScore（rule × ml） | Strategy | 3 | Approval |
| B-13 | intraday high/low exit + slippage 模型 | Simulation | 4 | Approval |
| B-14 | shadow → full promotion gate + playbook | Self-Opt | 5 | Approval |
| B-15 | regime-specific learning | Learning | 5 | Approval |
| B-16 | weekly research automation | Scheduler | 6 | Auto |
| B-17 | monthly model review automation | Scheduler | 6 | Auto |
| B-18 | data source governance scorecard | Governance | 6 | Approval |

# 12. Suggested Scheduler Design

以「Lane × Frequency」二維度設計，每個 job 屬於一個 lane（決定互斥），同 lane 同時間只允許一個 job 運行；不同 lane 可平行。所有 job 必有 idempotency_key、timeout、retry policy、heartbeat。

## 12.1 Lane 規劃

| Lane | 說明 | 互斥對象 | 範例 Job |
| --- | --- | --- | --- |
| L-INTRADAY | 盤中高頻 | L-INTRADAY | quote_sync, monitor_open |
| L-DAILY | T+0 close 後 | L-DAILY | daily_snapshot, candidate_screen, proposal_gen |
| L-NIGHTLY | off-peak | L-NIGHTLY | learning_build, optimization_miner |
| L-WEEKLY | 週末 | L-WEEKLY | backtest, model_eval, feature_importance |
| L-MONTHLY | 月底 | L-MONTHLY | long_term_kpi, model_recalibration |
| L-ONDEMAND | 人工觸發 | — | ad-hoc backtest, debug job |

## 12.2 Job Spec（必填欄位）

- name、lane、frequency（cron）、timeout、retry_policy、idempotency_key_template。

- input_contract、output_contract（JSON Schema）。

- approval_level（auto / approval）。

- llm_budget（token / cost）、llm_mode（local / external）。

- owner、runbook_url。

- alert_channel、SLA。

## 12.3 Scheduler 安全機制

- Heartbeat：每 60s 寫；超 5 分鐘無 heartbeat 標 stale。

- Idempotency：同 (name, idempotency_key, business_date) 24h 內視為重跑。

- Cascading guard：上游 fail 自動延遲下游（避免在壞資料上跑學習）。

- Holiday-aware：非交易日跳過 trading-related job。

- Budget guard：LLM 用量達 cap 直接 hard-off external lane。

- Approval queue：approval-required job 自動進入 queue 等待 CTO review。

# 13. Recommended Next 5 Tasks

由 Phase 1 切出的最高優先順序、可 1–2 週內完成、不需大幅 schema 變更的任務。

| # | 任務 | 目的 | 驗收 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Lane-based scheduler + heartbeat | 讓 intraday / nightly 不互卡 | 兩 lane 可平行；stale job 比例 ≤ 1% |
| T-02 | 統一 freshness guard 並寫入 dataCoverage | 杜絕用過期資料下單 | non-fresh 一律降 coverage、無 full trade 發生 |
| T-03 | Daily Ops Report v1（KPI + freshness + stale + LLM） | 讓人類能 5 分鐘內判斷系統好壞 | 連續 14 天綠燈 |
| T-04 | LLM hard-off / safe-run 切換 + missing-taskId alert | 預算與責任歸因 | missing-taskId 0%、超 cap 自動 hard-off |
| T-05 | Walk-forward backtest skeleton（rule-only） | 為 Phase 2 KPI 立基準線 | 可產出每 setup 的 walk-forward Sharpe |

# 14. First 10 Concrete Tasks (含驗收)

| # | 任務 | 預估工時 | 驗收 / DOD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lane-based scheduler | 3d | 2 lane 並行；單元測試含互斥案例 |
| 2 | Heartbeat + stale cleaner | 2d | stale 比例 ≤ 1%、有 alert |
| 3 | Freshness guard 統一 | 3d | 所有 ingest 走同一 guard、coverage 自動降級 |
| 4 | Daily Ops Report v1 | 3d | 包含 7 個健康指標 + 3 個 KPI 區塊 |
| 5 | LLM hard-off / safe-run + missing-taskId alert | 3d | 超 cap 自動 hard-off；missing-taskId = anomaly |
| 6 | feature_store skeleton（technical） | 5d | 至少 20 個 feature、point-in-time test |
| 7 | KPI dashboard v1 | 5d | pipeline / freshness / LLM 三個區塊 |
| 8 | Walk-forward backtest skeleton | 5d | 每 setup 月度 walk-forward 結果可下載 |
| 9 | setup_id 標準化 + StrategyProposal schema 補齊 | 4d | scoreBreakdown / setup_id / regimeTag 上線 |
| 10 | Sim-to-Paper drift detector | 3d | 每週對比 paper 與 sim，偏差超門檻 alert |

# 15. Final Recommendation

綜合以上四大主軸，建議您接下來以兩條主線並行推進：

- Stability & Visibility（短期 4–6 週）：完成 lane-based scheduler、freshness guard、Daily Ops、LLM guard、stale cleaner，把「系統有沒有變差」變成可觀測的事實，而不是憑感覺。

- Predictability（同步啟動 Phase 2 / 3）：建立 feature_store + walk-forward + ML baseline，讓「系統有沒有變好」也能用 walk-forward + Top-K + Calibration 量化。

這兩條主線交會點是 Phase 4 的 Simulation Realism — 那時 sim、paper、live 三者開始對齊，self-learning 才有真正可信賴的訊號。

最後再次提醒：本計劃不保證獲利，所有策略調整都必須通過 backtest + shadow + KPI gate；資料不足時直接標 insufficient，不靠 LLM 自動修改交易參數。系統先變得「誠實」，才有資格變得「聰明」。